****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОРУНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**УЖУРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.06.2024 п. Златоруновск № 45

Об утверждении среднесрочной программы Златоруновского сельсовета «Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети Златоруновского сельсовета на 2024-2026 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочную программу Златоруновского сельсовета «Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети территории Златоруновского сельсовета на 2024-2026 гг.» согласно приложению №1 к постановлению.
2. Утвердить реестр автомобильных дорог по выполнению среднесрочной программы «Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети территории Златоруновского сельсовета на 2024-2026 гг.» согласно приложению №2 к постановлению.
3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании Златоруновский вестник и на официальном сайте администрации Златоруновского сельсовета <https://zlatorunovskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/>.

И.о. главы сельсовета Л.М. Ватина

Приложение №1

к постановлению администрации

Златоруновского сельсовета

от 24.06.2024 №45

Среднесрочная программа Златоруновского сельсовета

«Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети Златоруновского сельсовета на 2024-2026 гг.»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование среднесрочной программы Златоруновского сельсовета | «Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети территории Златоруновского сельсовета на 2024-2026 гг.» (далее - Программа) |
| Основания разработки муниципальной программы Златоруновского сельсовета | Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ»;  Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации. |
| Ответственный исполнитель среднесрочной программы территории Златоруновского сельсовета | Администрация Златоруновского сельсовета |
| Соисполнители среднесрочной программы Златоруновского сельсовета | нет |
| Цели программы территории Златоруновского сельсовета | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Задачи среднесрочной программы территории Златоруновского сельсовета | 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия общей протяженностью 0,391 км:   2024 год - 0 км;  2025 год - 0,150 км;  2026 год – 0,241 км;   1. Восстановление грунтового и гравийного покрытия протяженностью 23,25 км:   2024 год - 7,75 км;  2025 год - 7,75 км;  2026 год - 7,75 км |
| Этапы и сроки реализации среднесрочной программы территории Златоруновского сельсовета | Срок реализации: 2024-2026 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению среднесрочной программы территории Златоруновского сельсовета, в том числе по годам реализации программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию среднесрочной Программы представлен в приложении №2 |

Приложение №1

к постановлению администрации

Златоруновского сельсовета

от 24.06.2024 №45

Реестр автомобильных дорог по выполнению среднесрочной программы

«Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети Златоруновского сельсовета на 2024-2026 гг.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта содержания УДС | Идентификационный номер и вид покрытия | Год выполнения | Протяженность км | Виды работ |
| 1 | п. Златоруновск  Солнечная | 04 256 831 ОПМП 004  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,38 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 2 | п. Златоруновск  Спорта | 04 256 831 ОПМП 006  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,2 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 3 | п. Златоруновск  пер. Свободный | 04 256 831 ОПМП 007  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,2 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 4 | п. Златоруновск  пер. Конторский | 04 256 831 ОПМП 008  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,22 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 5 | п. Златоруновск  Энергетиков | 04 256 831 ОПМП 009  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,24 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 6 | п. Златоруновск  Стадионная | 04 256 831 ОПМП 010  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,16 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 7 | п. Златоруновск  Труда | 04 256 831 ОПМП 011  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,5 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 8 | п. Златоруновск  Микрорайон | 04 256 831 ОПМП 013  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,56 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 9 | п. Златоруновск  Заречная | 04 256 831 ОПМП 015  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,3 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 10 | п. Златоруновск  Набережная | 04 256 831 ОПМП 016  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,5 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 11 | п. Сухая Долина  Российская | 04 256 831 ОПМП 019  Гравийно-щебенистое | 2024 2025 2026 | 0,9 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 12 | п. Сухая Долина  Шевченко | 04 256 831 ОПМП 020  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,3 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 13 | п. Сухая Долина  Мира | 04 256 831 ОПМП 021  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,15 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 14 | п. Сухая Долина  Школьная | 04 256 831 ОПМП 022  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,2 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 15 | п. Сухая Долина  Рабочая | 04 256 831 ОПМП 023  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,23 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 16 | п. Солбатский  Зеленая | 04 256 831 ОПМП 022  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,5 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 17 | п. Солбатский  Мира | 04 256 831 ОПМП 025  Гравийно-щебенистое | 2024 2025 2026 | 0,6 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 18 | п. Солбатский  Спортивная | 04 256 831 ОПМП 026  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,2 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 19 | п. Солбатский  Лесная | 04 256 831 ОПМП 027  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,1 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 20 | п.Кутузовка  Пролетарская | 04 256 831 ОПМП 028  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,6 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 21 | п.Кутузовка  Юбилейная | 04 256 831 ОПМП 029  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,2 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 22 | п.Кутузовка  Северная | 04 256 831 ОПМП 030  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,1 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 23 | п.Кутузовка  Трудовая | 04 256 831 ОПМП 031  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,3 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 24 | п.Кутузовка  Юности | 04 256 831 ОПМП 032  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,1 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 25 | п. Учум  Привокзальная | 04 256 831 ОПМП 033  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,1 | грейдирование, подсыпка покрытия |
| 26 | п. Учум  Железнодорожная | 04 256 831 ОПМП 034  грунтовое | 2024 2025 2026 | 0,11 | грейдирование, подсыпка покрытия |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта ремонта асфальтобетонного покрытия | Год ремонта | Протяженность автомобильной дороги, км | Тип покрытия | Стоимость работ, тыс. рублей |
| 1 | п. Златоруновск, ул. Рабочая | 2025 | 0,150 | асфальтобетон | 2100 |
| 2 | П. Златоруновск, ул. Комсомольская | 2026 | 0,241 | асфальтобетон | 3000 |