РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЛАТОРУНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УЖУРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017                                п. Златоруновск                                             № 54

Об утверждении программы комплексного  развития транспортной инфраструктуры на территории Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края на 2017-2026 годы.

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Златоруновского сельсовета,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу комплексного  развития транспортной инфраструктуры на территории Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края на 2017-2026 годы, согласно приложению.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете Златоруновский Вестник и на официальном сайте администрации Златоруновского сельсовета http://mozlat.ucoz.ru.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                            Д.В. Минин

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края на 2017-2026 годы

п. Златоруновск

2017 год

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Златоруновский сельсовет на период с 2017 -2026 гг. разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Златоруновского сельсовета, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

ПРОГРАММА

комплексного  развития транспортной инфраструктуры на территории Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края

на 2017 – 2026 годы

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развитие транспортной инфраструктуры на территории Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края на 2017-2026 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края. |
| Заказчик программы | Администрация Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края. |
| Исполнители программы | Администрация Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края. |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Златоруновского сельсовета. |
| Задачи программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования на 2017 г: - средства местного бюджета – 114,7 тыс. руб.; - средства краевого бюджета – 117,85 тыс. руб.; - средства районного бюджета – 0 руб. Источники финансирования на 2018 г.: - средства местного бюджета – 94,6 тыс. руб.; - средства краевого бюджета – 138,9 тыс. руб.; - средства районного бюджета – 125,0 руб. Источники финансирования на 2019 г.: - средства местного бюджета – 94,6 тыс. руб.; - средства краевого бюджета – 138,9 тыс. руб.; - средства районного бюджета – 125,0 руб. Источники финансирования на 2020 г.: - средства местного бюджета – 94,6 тыс. руб.; - средства краевого бюджета – 138,9 тыс. руб.; - средства районного бюджета – 125,0 руб. Источники финансирования на 2021 г.: - средства местного бюджета – 94,6 тыс. руб.; - средства краевого бюджета – 138,9 тыс. руб.; - средства районного бюджета – 125,0 руб. Источники финансирования на 2022 - 2026 гг.: - средства местного бюджета – 473,0 тыс. руб.; - средства краевого бюджета – 694,5 тыс. руб.; - средства районного бюджета – 0 руб. Средства местного бюджета на 2017-2026 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2026 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры; 2. развитие транспорта общего пользования; 3. развитие сети дорог поселения; 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения; 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Златоруновского сельсовета

Муниципальное образование Златоруновский сельсовет  наделено статусом сельского поселения Законом Красноярского края от 10.06.2010 № 10-4765 (ред. от 20.12.2012) «О перечне административно – территориальных  единиц Красноярского края.

Муниципальное образование Златоруновский сельсовет находится в юго-западной части Ужурского района. С севера граничит с муниципальным образованием Локшинский сельсовет, с муниципальным образованием Кулунский сельсовет, с муниципальным образованием город Ужур, с востока - с муниципальным образованием Прилужский сельсовет, с юга – с муниципальным образованием Республика Хакасия, муниципальным образованием Озероучумский сельсовет, с запада – с муниципальным образованием Шарыповский район. Общая площадь земель муниципального образования Златоруновский сельсовет составляет 43605,00 га. Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения составляют 383,34 га. На  сегодняшний день численность населения муниципального образования Златоруновский сельсовет составляет 1651 человек.

В состав Златоруновского сельсовета входит пять населённых пунктов это:

п. Златоруновск (административный центр), п. Сухая Долина, п. Солбатский, п. Кутузовка, п. Учум. Транспортная инфраструктура  на территории поселения  обеспечивает  функционирование субъектов экономической деятельности и  доступности услуг социального характера населению. Протяженность межпоселковых дорог на территории сельсовета составляет  10,63 км, из них   с асфальтовым покрытием   2,35 км

Основным видом транспорта на территории является автомобильный. Транспортные услуги по перевозке населения оказывает  ГПКК « Ужурское АТП», а также индивидуальные предприниматели.

Территория поселения обладает  развитой автодорожной сетью , так  населенные пункты п.Златоруновск. п.Сухая Долина и п.Учум расположены на  трассе федерального значения.

Основная цель комплексного анализа и оценка уровня социально-экономического развития поселения – выявить существующие на территории проблемы.

Наибольшую значимость для целей формирования плана, дальнейших действий, определения стратегий и приоритетов  представляют следующие проблемы:

-отсутствие системы гарантированного сбыта сельскохозяйственной продукции посредством организации забойного цеха и пунктов сбора молока.

- инженерная инфраструктура характеризуется высокой степенью износа. Для   поддержания сетей в рабочем состоянии необходимы капитальные вложения.

-  большая доля жилищного фонда находится в ветхом и аварийном состоянии. Обновление происходит только за счет собственных средств населения и кредитов банков.

- происходит значительное старение основных фондов в здравоохранении, образовании, культуре. Требуется реконструкция, обновление и капитальный ремонт.

- не урегулированы земельные и имущественные отношения. Собственники частных  жилых зданий и строений не заинтересованы в официальном оформлении прав на имущество.

- наблюдается естественная  убыль  населения, обусловленная в первую очередь увеличением доли населения старше трудоспособного возраста.

- дефицит квалифицированных кадров в населенных  пунктах. Наблюдается дефицит  специалистов в области здравоохранения, образования, предпринимателей, имеющих экономическую, финансовую и юридическую подготовку.

- неудовлетворительное состояние дорожной сети. Решение полностью проблемы по улучшению состояния дорожной сети не представляется возможным из – за отсутствия денежных средств в бюджете муниципального образования.

  - Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Транспортно-экономические связи Златоруновского сельсовета осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основными видами пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение, а так же по территории поселения проходит дорога федерального значения «Ачинск-Троицкое», ближайшая железнодорожная станция Учум, расположена в 4 км от центральной усадьбы п.Златоруновск. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортная связь с районным и областным центрами осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение, маршрутное такси). Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

  - Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории Златоруновского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом.

Расстояние от административного центра поселения п. Златоруновск до ближайшей железнодорожной станции п. Учум составляет 4 км.

Внешние связи муниципального образования Златоруновский сельсовет поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от п. Златоруновск до административного центра района г. Ужура по автодороге – 25 км.

По территории Златоруновского сельсовета проходит транзитная автомобильная дорога общего пользования:

- Федерального значения «Ужур-Златоруновск-Солбатский»

Одной из основных проблем автодорожной сети Златоруновского сельсовета является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в муниципальном образовании Златоруновский сельсовет отсутствуют.

Дорожная сеть общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Златоруновска находится в ведении «КРУДОРа». Остальные дороги находятся в ведении муниципального образования Златоруновский сельсовет.

Большинство дорог общего пользования местного значения имеют  грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Муниципальное образование Златоруновский сельсовет находится относительно недалеко от районного центра, что создает  оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительство новых автомобильных автодорог не производилось более 30 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществляется за счет содержания дорог местного значения. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена внутрипоселковыми дорогами общего пользования местного значения. Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения вЗлаторуновском сельсовете составляет 10,63 км. На дорогах с покрытием последнее часто требует усиления, имеет место несоответствие по геометрическим и другим параметрам.

Существует острая нехватка средств на реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения;

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

Характеристика автомобильных дорог дана в таблице:

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Златоруновского сельсовета.

| № | Наименование автодорог | Дислокация | Протяженность, км | Тип покрытия (а/б, щебень, гравий, грунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Маяковского | Златоруновск | 0,78 | а/б |
| 2 | Ул. Механизаторов | Златоруновск | 0,33 | а/б |
| 3 | Ул. Юбилейная | Златоруновск | 0,34 | а/б |
| 4 | Ул.Солнечная | Златоруновск | 0,38 | грунт |
| 5 | Ул.Советская | Златоруновск | 0,16 | а/б |
| 6 | Ул. Спорта | Златоруновск | 0,2 | грунт |
| 7 | Пер. Свободный | Златоруновск | 0,2 | грунт |
| 8 | Пер. Конторский | Златоруновск | 0,22 | грунт |
| 9 | Ул. Энергетиков | Златоруновск | 0,24 | грунт |
| 10 | Ул. Стадионная | Златоруновск | 0,16 | грунт |
| 11 | Ул. Труда | Златоруновск | 0,76 | грунт, а/б |
| 12 | Микрорайон | Златоруновск | 0,56 | грунт |
| 13 | Рабочая | Златоруновск | 0,14 | а/б |
| 14 | Заречная | Златоруновск | 0,3 | грунт |
| 15 | Набережная | Златоруновск | 0,5 | грунт |
| 16 | Комсомольская | Златоруновск | 0,35 | а/б |
| 17 | Мира | Златоруновск | 0,32 | а/б |
| 18 | Российская | Сухая Долина | 0,9 | Гравийно-щебенистое |
| 19 | Шевченко | Сухая Долина | 0,3 | грунт |
| 20 | Мира | Сухая Долина | 0,15 | грунт |
| 21 | Школьная | Сухая Долина | 0,2 | грунт |
| 22 | Рабочая | Сухая Долина | 0,23 | грунт |
| 23 | Зеленая | Солбатский | 0,5 | грунт |
| 24 | Мира | Солбатский | 0,6 | Гравийно-щебенистое |
| 25 | Спортивная | Солбатский | 0,2 | грунт |
| 26 | Лесная | Солбатский | 0,1 | грунт |
| 27 | Пролетарская | Кутузовка | 0,6 | Гравийно-щебенистое |
| 28 | Юбилейная | Кутузовка | 0,2 | грунт |
| 29 | Северная | Кутузовка | 0,1 | грунт |
| 30 | Трудовая | Кутузовка | 0,3 | грунт |
| 31 | Юности | Кутузовка | 0,1 | грунт |
| 32 | Привокзальная | Учум | 0,1 | грунт |
| 33 | Железнодорожная | Учум | 0,11 | грунт |
|  | ИТОГО |  | 10,63 |  |

Таблица 3. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 10,63 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. |  |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети Златоруновского сельсовета выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов

  - Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между  райцентром и поселками  организовано в соответствии с расписанием проходящих автобусов по федеральной трассе Ачинск-Ужур-Троицкое. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

  - Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения

Для передвижения пешеходов не предусмотрены тротуары. В местах пересечения  проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

  - Характеристика движения грузовых транспортных средств

Грузовые перевозки на территории Златоруновского сельсовета осуществляются сельскохозяйственными предприятиями.

  - Анализ уровня безопасности дорожного движения

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

2.8. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 10,63 | 10,63 | 10,63 |
| -общего пользования муниципального значения | км | 10,63 | 10,63 | 10,63 |

  - Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ;

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Градостроительный план на территории Златоруновского сельсовета не разработан.

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В населенных пунктах входящих в состав муниципального образования Златоруновский  сельсовет на 01.01.2017 числится 1651 человек. В период с 2009 года по  настоящее время  идет снижение численности населения на территории, причины снижения: высокая смертность, низкая рождаемость, отток  молодежи с территории в связи с  низким экономическим развитие.

Доля  трудоспособного населения за период 2010 – 2015гг в среднем по поселению составляет  53.7 %,  в основном мужское население работает в ЗАО «Искра». ОАО «Агрофирма учумская» и ООО «Колос». По половозрастной структуре, населения характерно  преобладает женский пол над мужским полом. Градообразующего предприятия на территории  сельсовета нет.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов.

Объекты социальной инфраструктуры  на территории муниципального образования представлены учреждениями образования, здравоохранения , культуры.

Здравоохранение  - представлено  на территории  Учумской  участковой больницей  с амбулаторией, тремя  ФАПами. Участковая больница входит  в муниципальное учреждение КГБУЗ «Ужурская ЦРБ». Общая численность медицинского персонала в больнице – 22  человека, по ФАПам  - 3 человека. В больнице  имеется физио-кабинет,  оснащенный необходимым оборудованием. Экстренные  вызовы по населенным пунктам  и доставка больных в Ужурскую ЦРБ осуществляется машиной «скорой помощи».

Одной из важнейших проблем  является отсутствие  врача терапевта и врача педиатра, стоматолога.

Обеспечение населения лекарствами производится аптекой, расположенной также в здании больницы.

Образование -   на территории  поселения  расположены МБОУ «Златоруновская СОШ» – 265 учащихся. Имеется  2 детских дошкольных учреждения (ДЕТСКИЕ САДЫ) в п.Златоруновск на  48 мест ,  в первом детском саду – две  группы ( от 1.5 до 3 лет)  и (от 4-6 лет) – всего 28 чел. Во втором – одна группа в возрасте от 5-7 лет – 20 чел. Педагогический состав  образовательных  учреждений составляет 30 человек,  из них  с высшей категорией -3,  первой категорией  - 10 человек., второй категории – 11 человек

В школе создан и работает Управляющие Советы. Педагогический коллектив школы  большое  внимание уделяет повышению качества образования, усилению роли семьи в воспитании детей, внедрению новых технологий обучения. Все педагоги проходят курсы повышения квалификации, освоили  технологию работы на компьютере.

Коллектив школы всегда принимает  участие в краевых программах.

Культура  -  на территории  сельсовета работают:  МБУК «Златоруновский поселковый музей»,  МБУК « Златоруновская ЦКС» в состав которой входит:  Златоруновский СДК , Солбатскй сельский клуб  и Суходолинский сельский клуб. Также на территории сельсовета расположено 3 библиотеки с общим обхватом населения 1015 человек.

Работники культурных учреждений   принимают активное участие в проводимых мероприятиях не территории сельсовета и района. В среднем в культурных учреждениях в месяц проводится от 3- х  до 6-7 мероприятий.

Физическая культура и спорт – на территории сельсовета расположено одно плоскостное спортивное сооружение в п.Златоруновск, клуб по месту жительства  в п.Сухая Долина «Зенит» и клуб по месту жительства п.Солбатский «Лидер». Ребята клубов по месту жительства постоянно участвуют в районных и краевых мероприятиях. В 2013 году клуб по месту жительства п.Сухая Долина занял 1 место в краевом конкурсе среди спортивных клубов.

В спортивном зале Златоруновского СДК работает секция по дзю-до, где занимается 25 ребятишек. Ежегодно на территории сельсовета проводятся межрайонные соревнования по дзю-до. Ребята секции дзю-до постоянно участвуют в районных и краевых соревнованиях и добиваются отличных результатов.

На территории сельсовета проводятся  спортивные соревнования по волейболу, принимается участие спортивными коллективами школ и молодежи в районных соревнованиях. Ежегодно на территории сельсовета проводится районное соревнование по волейболу, посвященное  памяти Героя Социалистического труда Д.С.Зайцева

Жилищный фонд на территории поселения составляет 33500 кв.м, в т. числе  в частной собственности 21100 кв.м , большая часть муниципального жилищного фонда изношена. Частный сектор представлен постройками 20-30 годов 20 века. Большей части жилого фонда требуется  капитальный ремонт. Строительство жилья не ведется.

3.1. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.2. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районными центром будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.3. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.4. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

4.Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный  комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

- Таблица №1

- Перечень и значения показателей результативности программы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Ед. изм. | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2020год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Задача – повышение уровня безопасности дорожного движения; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых размещены знаки дорожного движения | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые проведена паспортизация и регистрация земельных участков | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по содержанию за счет средств дорожного фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Перечень мероприятий

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

Таблица №2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

| Таблица 2. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края на 2017-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Златоруновского сельсовета, повышение уровня безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Задача: обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Златоруновского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | получение правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения | администрация Златоруновского сельсовета |
|  |  |  | 2018 | 125,00 |  |  | 125,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 125,00 |  |  | 125,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 125,00 |  |  | 125,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 125,00 |  |  | 125,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2026 | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |
| 11.1.2. | Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Благоустройство территории и улучшение технического состояния дорог Златоруновского сельсовета» муниципальной программы «Развитие жилищно коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Златоруновского сельсовета |  | 2017 | 79,05 | 58,9 |  |  | 20,1 |  | Безопасность дорожного движения | администрация Златоруновского сельсовета |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 79,05 | 58,9 |  |  | 20,1 |  |  |  |
| 11.1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Благоустройство территории и улучшение технического состояния дорог Златоруновского сельсовета» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Златоруновского сельсовета |  | 2017 | 59,5 | 58,9 |  |  | 0,6 |  |  | администрация Златоруновского сельсовета |
|  |  |  | 2018 | 59,5 | 58,9 |  |  | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 59,5 | 58,9 |  |  | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 59,5 | 58,9 |  |  | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 59,5 | 58,9 |  |  | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2028 | 297,5 | 294,5 |  |  | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 595,0 | 589,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |
| 11.1.4. | Повышение качества текущего ремонта и содержания дорог в рамках подпрограммы «Благоустройство территории и улучшение технического состояния дорог Златоруновского сельсовета» муниципальной программы «Развитие жилищно коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Златоруновского сельсовета |  | 2017 | 94,0 |  |  |  | 94,0 |  |  | администрация Златоруновского сельсовета Мостовского района |
|  |  |  | 2018 | 94,0 |  |  |  | 94,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 94,0 |  |  |  | 94,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 94,0 |  |  |  | 94,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 94,0 |  |  |  | 94,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2026 | 470,0 |  |  |  | 470,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 940,0 |  |  |  | 940,0 |  |  |  |
| 11.2. | Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1. | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | снижение дорожно-транспортных происшествий | администрация Златоруновского сельсовета |
|  |  |  | 2018 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2026 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 720,0 | 720,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.2. | Итого по основным мероприятиям |  | 2017 | 232,5 | 117,8 |  |  | 114,7 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 358,5 | 138,9 |  | 125,0 | 94,6 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 358,5 | 138,9 |  | 125,0 | 94,6 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 358,5 | 138,9 |  | 125,0 | 94,6 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 358,5 | 138,9 |  | 125,0 | 94,6 |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2026 | 1167,5 | 694,5 |  |  | 473,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2834,0 | 1367,9 |  | 500 | 966,1 |  |  |  |